Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio, CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 11.09.2026 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Sviluppo idee per il progetto Inizio documentazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Poche idee iniziali

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con il Gantt: avviata la fase di analisi (informazioni sul progetto) e la documentazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Proseguire con le informazioni sul progetto e l’analisi del dominio; iniziare i requisiti.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: Claude

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Riorganizzare idee / testi

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Consigli per nuovo progetto e chiarimenti su possibili difficoltà

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, suggerimento

Come l’ho usato io
☒ Usato solo per capire

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei perso tutto il giorno a pensare che progetto fare senza avere le idee in chiaro

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio, CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 25.09.2026 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Requisiti Inizio Gantt Documentazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Difficoltà con l’utilizzo di Project

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Requisiti completati come previsto e Gantt iniziato. Use Case, previsti per oggi, non svolti: da recuperare.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare e concludere il Gantt; recuperare gli Use Case.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Occasionale

Strumento/i utilizzato/i: Claude

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Riorganizzare idee / testi

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Organizzare i requisiti del progetto

Cosa mi ha dato l’AI

suggerimento

Come l’ho usato io
☒ Adattato

Cosa avrei fatto senza AI?

Più fatica

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio, CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 09.10.2026 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Fine Gantt

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema rilevante.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Gantt concluso come previsto (25.09–09.10). Use Case ancora da recuperare.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Struttura dati e Classi e metodi (Progettazione), come previsto dal Gantt per il 16.10; recupero degli Use Case.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Nessuno
☐ Occasionale
☐ Frequente

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio, CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 16.10.2026 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Use Case (recupero della task prevista il 25.09) Struttura dati, Classi e metodi e Architettura del sistema (Progettazione) Protocollo di test Revisione dei requisiti Gantt rivisto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Use Case non svolti nella giornata prevista (25.09): recuperati oggi.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con il Gantt: Analisi completata; Progettazione al 75% circa (mancano il design delle interfacce e il prototipo tecnico, previsti il 23.10). Gli Use Case, in ritardo dal 25.09, sono stati recuperati oggi.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

23.10: mockup delle interfacce (menu principale, menu di pausa, HUD, schermata finale) e prototipo tecnico in Godot (stanza, movimento del giocatore, raycast).

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: Claude

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Riorganizzare idee / testi
☒ Chiarire concetti

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Revisione del progetto

Cosa mi ha dato l’AI

Testi e diagrammi pronti da inserire, proposte di valori (parametri delle modalità, requisiti non funzionali, rischi) e un’analisi critica del progetto con i punti deboli da correggere.

Come l’ho usato io
☒ Adattato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei impiegato diverse giornate in più per diagrammi, test e revisione. Ho riletto tutto e verificato che sia coerente con i requisiti e con le mie scelte.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio, CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 23.10.2026 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Mockup delle interfacce Aggiunta del fucile d’assalto e scelta dell’arma Aggiornamento documentazione Prototipo tecnico in Godot (stanza, movimento, raycast)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Pistola con 30 colpi poco realistica: modalità definite in caricatori e aggiunta una seconda arma (REQ-011). Versioni precedenti: REQ-002 1.1 (REQ-002_2: Munizioni limitate, 30 per caricatore); REQ-006 1.1 (REQ-006_1: Classica – 90 colpi (3 caricatori), ricarica permessa, conta il punteggio; REQ-006_2: A tempo – 60 secondi, munizioni illimitate con ricarica, conta il punteggio; REQ-006_3: Precisione – 30 colpi (1 caricatore), nessuna ricarica, conta la precisione); REQ-007 1.0 (REQ-007_2: Schermata end con punteggio, precisione e opzione di restart). Nella creazione dello script Godot proponeva solo GDScript: risolto creando lo script C# Main.cs.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con il Gantt: progettazione conclusa.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Sviluppo: ambiente e interfaccia

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: Claude

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Riorganizzare idee / testi

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Creazione dei mockup e guida per il prototipo in Godot

Cosa mi ha dato l’AI

Mockup e aggiornamento dei testi

Come l’ho usato io
☒ Adattato

Cosa avrei fatto senza AI?

Più tempo per i mockup